# 微信格斗小游戏 Animancer 全功能迁移策划案

源项目 fighting-wx 迁移至 AwCon 框架

文档目的：定义功能边界、技术架构、实施阶段、验收标准与风险控制

目标框架：AwCon - Unity 2022.3.62 - Animancer 驱动

源项目：fighting-wx - Unity 2022.3.14 - 传统 Animator 状态机

版本：v1.0

日期：2026 年 9 月 19 日

# 1 执行摘要

本方案以“玩法与内容等价、动画架构重构”为总原则，将 F:\.Untiy\YY\fighting-wx 的微信横版格斗小游戏完整迁移到 AwCon 框架。迁移不复制原 Animator Controller、Animator Override Controller、Trigger、Bool、Float 或 StateMachineBehaviour；保留动画资源、角色数据、关卡规则、战斗节奏和平台能力，并以 Animancer、代码状态机、动作仲裁器和数据化时间线替代原有控制器。

核心结论：目标框架已经具备 AnimancerFacade、全身状态机、动作优先级仲裁、分层动画、IK、装备、输入管线和伤害仲裁。迁移的主要工作不是“替换播放 API”，而是建立一套格斗战斗域：以 FightIntent 表达输入和 AI 意图，以 FightStateMachine 决定权威状态，以 CombatTimeline 在精确帧点触发命中、音效、特效、拾取和抛投事件。

建议先完成单角色对单敌人的垂直切片：移动、拳脚、命中、受击、击倒、死亡。确认动画时序、优先级和物理模型后，再批量迁移连段、武器、抓取、关卡、菜单和微信平台层。

# 2 已确认的项目基线

| 项目 | 确认结果 | 迁移影响 |
| --- | --- | --- |
| 源项目版本 | Unity 2022.3.14f1c1 | 升级至目标 2022.3.62 的版本跨度处于同一 LTS 代际，资源导入仍需分批验证。 |
| 目标项目版本 | Unity 2022.3.62f3c1 | 以目标项目 Package 与项目设置为唯一运行基线。 |
| 源场景 | SplashScene、Menu、Level，共 3 个启用场景 | 按启动、元游戏、关卡战斗三段式迁移。 |
| 源内容规模 | 119 个 Prefab、176 个 .anim、407 个 .asset、5 个 FBX | 需建立资产清单和 GUID 可追踪的映射表，不做一次性全量拖拽。 |
| 源核心代码 | CharacterControl、PlayerControl、EnemyControl | 拆解为战斗域、玩家输入适配器与敌人决策模块。 |
| 目标动画能力 | AnimancerFacade 支持 Clip、层、Mask、时间点回调、结束回调、全身动作 | 可完全替代角色 Animator 状态机。 |
| 目标角色基础 | CharacterController、MotionDriver、HealthArbiter、ActionArbiter、装备与 IK | 格斗模块应在这些既有边界内扩展，而非重写角色总控。 |

# 3 迁移范围与交付边界

本项目以“可在目标项目中从启动到完成一局战斗，并在微信环境完成对应平台行为”为完整交付边界。下表列出全部需要迁移的功能域。

| 功能域 | 原项目能力 | 目标交付 |
| --- | --- | --- |
| 角色基础 | 待机、走跑、转向、跳跃、落地、舞台边界 | 格斗角色控制器与动画状态均由 AwCon 状态机驱动。 |
| 近战战斗 | 拳、脚、前后方向攻击、空中攻击、地面攻击、连段 | 数据化招式、输入缓冲、命中盒、连段窗口与取消规则。 |
| 防守与受击 | 防御、闪避、硬直、击退、击倒、起身、死亡 | 伤害请求、受击仲裁、无敌帧、霸体和死亡锁定。 |
| 抓取交互 | 抓取、被抓、抓取连段、挣脱、地面抓取 | 双角色同步状态、对位锚点、共享事件时间线。 |
| 武器与场景物 | 拾取、持握、攻击、投掷、损坏、搬起、抛掷、破坏物 | 扩展现有装备系统和独立交互物模块。 |
| 敌人与 Boss | 追击、距离控制、随机攻击、格挡、闪避、跳攻、拾取武器 | 基于 Intent 的战斗 AI 与配置化 Boss 特殊行为。 |
| 关卡与表现 | 波次、敌人出生、胜负、血条、连击字、音效、特效、慢动作、震屏、镜头 | FightSession 事件总线与 HUD/Presentation 层。 |
| 元游戏 | 启动、菜单、商店、升级、角色选择/解锁、存档 | 独立 MetaGame 模块，不与战斗状态相互依赖。 |
| 微信平台 | 广告、分享、排行榜、录屏、数据持久化 | PlatformService 接口、微信实现与编辑器 Mock。 |

# 4 目标架构

目标架构采用“意图、仲裁、状态、表现”四层分离。AI 与玩家输入只能提交意图；只有状态机可改变角色权威状态；Animancer 只负责表现 Clip 与回调；伤害、特效、音效、镜头和 UI 均订阅战斗事件。

| 层级 | 职责 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- |
| 输入与 AI | 产生 Move、Attack、Defence、Grab、Interact 等 FightIntent。 | 不得直接播放 Clip、修改 Animator 参数或直接结算伤害。 |
| 仲裁层 | 根据优先级、可打断性、硬直、无敌、资源与目标条件接受/拒绝请求。 | 不得依赖动画控制器当前状态名称。 |
| 状态层 | 维护移动、攻击、抓取、受击、倒地、死亡等权威游戏状态。 | 不得由表现层反向篡改状态。 |
| 表现层 | Animancer 播放、时间线回调、VFX、SFX、相机、HUD。 | 不得承担游戏规则或网络/存档权威。 |

运行链路：玩家输入或 AI 决策 -> FightIntent -> FightArbiter -> FightStateMachine -> AnimancerFacade -> CombatTimeline -> Hitbox、伤害、音效、特效、镜头和 UI。

# 5 Animator 状态机到 Animancer 的转换规范

源项目通过 AnimatorOverrideController 在运行时替换 Idle、Walk、Attack、Reaction、Die 等槽位，并用 Trigger/Bool/Float 推动过渡。目标项目改为“每个动作直接引用 Clip”，所有时序由动作配置驱动。Animator 组件仍保留 Avatar、骨骼和 Humanoid 功能，但 Runtime Animator Controller 必须为空。

| 原 Animator 机制 | Animancer 替代方式 | 实现要点 |
| --- | --- | --- |
| Speed Float | Locomotion ClipTransition 或 MixerState 参数 | 移动状态持续喂入输入速度；不通过 Animator.SetFloat。 |
| Attack/Reaction/Die Trigger | ActionRequest + FightState | 以动作优先级和可打断规则取代 Trigger 竞争。 |
| Jump/Defence Bool | 明确的 JumpState/DefenceState | 状态进入和退出承担逻辑，不保留布尔同步。 |
| AnimatorOverrideController | CombatMoveSO 直接引用 AnimationClip | 角色差异、武器差异通过 FighterDefinitionSO 配置。 |
| StateMachineBehaviour | State Enter/Exit 与 CombatTimeline | 移除 JumpState、KnockDownState、PoweringUpScr 等 Animator 回调。 |
| AnimationEvent 组件函数 | CombatTimelineEvent 或 Animancer AddCallback | 关键帧可审计、可复制、可数据化调整。 |

# 6 核心数据设计

## 6.1 CombatMoveSO

基础播放：AnimationClip、FadeDuration、PlaybackSpeed、Mirror、Loop、Layer、AvatarMask。

战斗属性：优先级、可打断规则、受击抗性、是否允许重力、移动模式、转向策略。

时间线：按 normalizedTime 排列的命中盒开关、连段窗口、伤害结算、音效、特效、镜头、状态完成事件。

## 6.2 FighterDefinitionSO

角色基础属性、移动数据、拳脚/背身/空中/地面攻击组、防御、闪避、抓取、受击、倒地、死亡和 PowerUp 配置。

与源 AttackSet、ReactionSet、GrabSet 的字段一一映射；原 AnimationO 转为 Clip、播放速度、镜像三元配置。

## 6.3 DamageRequest 与 ReactionProfileSO

DamageRequest 至少包含攻击者、攻击方向、伤害、命中部位、轻重、击退、击倒、武器、无敌帧和慢动作意图。

ReactionProfileSO 按方向、命中部位、攻击等级、空中/倒地状态选择受击动作，避免 CharacterControl 中的大量条件分支。

# 7 战斗状态与优先级

| 优先级 | 状态组 | 典型状态 | 可被打断规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100+ | 终止状态 | Death | 除重生/关卡重置外不可打断。 |
| 90 | 失控状态 | Knockdown、Airborne、Grabbed | 仅指定地面追击或系统流程可改变。 |
| 80 | 高承诺动作 | Grab、Throw、Lift、PowerUp | 受击按招式规则打断；移动不可打断。 |
| 60 | 战斗动作 | Attack、JumpAttack、Reaction、Defence | 受击、死亡、特定取消窗口可覆盖。 |
| 40 | 机动动作 | Jump、Dodge、Land | 高优先级受击与攻击请求按规则覆盖。 |
| 0 | 基础状态 | Idle、Move | 任意有效战斗请求可进入。 |

第一阶段可复用现有 ActionArbiter 与 OverrideState 承接全身动作；正式战斗版应增加 FightState 基类和战斗专用仲裁器，使攻击结束、命中、取消和回归移动不再依赖通用 OverrideState 的单一结束回调。

# 8 动画时间线事件清单

| 事件 | 原项目来源 | 新行为 |
| --- | --- | --- |
| HitboxOn / HitboxOff | Check4Hit 协程与攻击 Clip 事件 | 按数据启用盒体并对同一目标去重。 |
| ComboOpen / ComboClose | CancelCombo 与攻击锁 | 决定输入缓冲何时可衔接下一招。 |
| AttackUnlock | AttackLock | 解除动作承诺并恢复转向/移动权限。 |
| PickWeapon / ThrowWeapon | AnimationEvents | 在指定帧执行附着、脱手、刚体与伤害初始化。 |
| GrabHit / GrabReaction | AnimationEvents | 同步攻击者与被抓者的伤害与受击播放。 |
| Lift / Release | Lifting、Lifted、LiftThrowed | 切换物体父级、物理状态和投掷速度。 |
| Sfx / Vfx / Camera | PlaySFX、HitEffect、Shake、SlowMotion | 只发送表现事件，不改变战斗规则。 |
| StateComplete | ToIdle 与状态机行为 | 由状态机选择回到移动、空中或后续战斗状态。 |

# 9 模块拆分与文件建议

| 模块 | 建议职责 | 主要依赖 |
| --- | --- | --- |
| Fight Core | FightIntent、FightStateMachine、FightArbiter、状态基类 | BBBCharacterController、RuntimeData、AnimancerFacade |
| Fight Data | CombatMoveSO、FighterDefinitionSO、ReactionProfileSO、Timeline | Unity ScriptableObject、AnimationClip |
| Combat Resolver | Hitbox、Damage、Reaction、Invulnerability、Knockback | HealthArbiter、Physics、MotionDriver |
| Interaction | WeaponCombat、Pickup、Throw、Grapple、LiftableObject | Inventory、IK、Rigidbody |
| AI | FightEnemyBrain、目标感知、距离控制、Boss 行为 | FightIntent、FighterDefinitionSO |
| Presentation | CombatPresentation、HUD Presenter、Camera、Audio、VFX | 事件总线、Cinemachine、AudioDriver |
| Session | FightSession、Wave、Spawn、Win/Lose、关卡边界 | 场景、对象池、HUD |
| Platform | PlatformService、WeChatPlatformService、EditorMock | 存档、广告、分享、排行榜 |

# 10 分阶段实施计划

| 阶段 | 目标与工作内容 | 完成判定 |
| --- | --- | --- |
| 0 基线冻结 | 建立源资产清单、动作映射表、场景与输入行为录像；确认每个 Clip 的循环、镜像、根位移与关键帧。 | 可追踪的资产表；源项目可作为逐项对照基准。 |
| 1 垂直切片 | 实现 FighterDefinitionSO、CombatMoveSO、FightIntent、单敌人 AI、移动、单拳、命中、受击、击倒、死亡。 | 角色 Animator Controller 为空；核心一对一战斗完整可玩。 |
| 2 基础战斗完成 | 实现拳脚连段、方向攻击、跳跃/空中攻击、格挡、闪避、起身、输入缓冲和取消规则。 | 全部基础动作按时间线结算，无 Animator 参数调用。 |
| 3 交互与武器 | 实现武器拾取、装备、武器连段、投掷、损坏、可破坏物、搬起/投掷物和抓取双人同步。 | 可复现源 Level 的所有近场交互。 |
| 4 敌人与关卡 | 实现敌人行为、Boss、波次、出生、胜负、血条、镜头、慢动作、特效和音效。 | 完整关卡可从开始打到结算。 |
| 5 元游戏与平台 | 迁移启动、菜单、商店、升级、角色解锁、存档和微信平台服务。 | Splash -> Menu -> Level 流程可运行；编辑器 Mock 可测试。 |
| 6 验收与优化 | 自动/半自动回归、性能分析、设备测试、微信真机验证、Animator 依赖清理。 | 达到验收矩阵，完成可发布候选版本。 |

# 11 资产迁移流程

只复制源 Assets 中明确需要的模型、动画、材质、贴图、音效、Prefab 和 ScriptableObject；不复制 Library、Temp、Logs、obj。

每批资源先导入隔离目录，核对 Humanoid Avatar、动画导入设置、循环、Root Transform、事件、材质与 Shader。

不手改 .unity、.prefab、.asset YAML。场景、Prefab 与 ScriptableObject 的结构调整只通过 Unity Editor/MCP 或 Unity API 完成。

为每个源 AttackSet、ReactionSet、GrabSet、Weapons 资产生成映射记录：源路径、目标 SO、Clip、事件帧、验证状态、负责人。

# 12 物理与位移策略

源项目以 Rigidbody 和 Translate 混合驱动角色；目标框架以 CharacterController 与 MotionDriver 为基础。新方案规定角色本体只保留一种位移权威：默认使用 CharacterController。攻击推进、击退、跳跃和动画位移由 MotionDriver 或动作曲线驱动；投掷武器、可破坏物和被抛出物体使用 Rigidbody。

不得在同一角色上同时让 Rigidbody 与 CharacterController 争夺位置。

攻击 Clip 的 Root Motion 必须逐条审查：静态招式关闭；位移动作可提取曲线或在限定状态下由 Animancer 全身动作启用。

命中检测使用 NonAlloc Physics 查询和攻击实例的已命中集合，保证同一窗口不重复伤害同一碰撞体。

# 13 微信平台与外部依赖策略

广告、分享、排行榜、录屏、网络请求和存档不得继续散落在 UI 与战斗脚本中。定义 PlatformService 接口；编辑器和 Windows 环境使用 EditorMockPlatformService，微信构建使用 WeChatPlatformService。战斗模块只能订阅平台结果，不直接调用 SDK。

| 能力 | 接口示例 | 编辑器行为 |
| --- | --- | --- |
| 激励广告 | ShowRewardedAd(callback) | 立即返回模拟成功/失败，并允许测试两条分支。 |
| 分享与录屏 | Share(payload)、StartRecording、StopRecording | 记录调用参数，不调用真实平台。 |
| 排行榜与好友 | LoadRank、LoadFriendRank | 返回本地测试数据或空数据。 |
| 存档 | LoadSave、Save | 使用独立本地存储，微信实现换为平台存储。 |

# 14 测试与验收矩阵

| 类别 | 必须验证的场景 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 动画架构 | 角色启动、移动、攻击、受击、死亡 | 角色 Runtime Animator Controller 为空；无 SetTrigger/SetBool/SetFloat/OverrideController 运行依赖。 |
| 招式时序 | 每一招的起手、命中、连段、收招 | 关键帧误差可数据调整；不早结算、不漏结算、不重复结算。 |
| 状态优先级 | 攻击中受击、倒地中受击、死亡、抓取、闪避 | 低优先级状态不能越权覆盖高优先级状态。 |
| 双人交互 | 抓取、挣脱、武器投掷命中、地面攻击 | 双方动作、位置、伤害与恢复时机同步。 |
| 关卡流程 | 启动、菜单、选角、关卡、胜利、失败、重开 | 三个原始主流程在目标项目中可连续走通。 |
| 平台隔离 | 编辑器运行、微信运行 | 编辑器不缺 SDK；微信平台调用可追踪且失败可回退。 |
| 性能 | 多敌人、特效、命中扫描、对象池复用 | 无逐帧 GC 高峰；Physics 查询使用 NonAlloc；对象池回收后无动画回调残留。 |

# 15 主要风险与缓解措施

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 一次性导入全部资产 | 问题定位困难，Prefab 和 GUID 引用容易失效。 | 按角色、动画、交互物、场景分批迁移，每批完成后运行验证。 |
| 把 Animator 参数直接翻译为 API 调用 | 保留隐式状态，后续难以维护。 | 先定义状态机与仲裁规则，再接 Clip 和时间线。 |
| Root Motion 与 CharacterController 冲突 | 滑步、穿模、击退方向错误。 | 逐 Clip 标注移动模式，只保留一个位置权威。 |
| 抓取动画没有双人同步设计 | 两角色错位、提前结算或无法释放。 | 使用共享 GrappleSession 和同一归一化时间基准。 |
| 微信 SDK 侵入核心逻辑 | 编辑器无法测试，发布排查困难。 | 强制 PlatformService 依赖倒置和 Mock。 |
| 源项目隐藏依赖未发现 | 迁移后出现缺资源或功能缺口。 | 阶段 0 建立场景依赖清单与行为录像，验收按清单逐项关闭。 |

# 16 首个迭代的可执行任务清单

创建 Fight Core、Fight Data、Combat Resolver、Interaction、AI、Presentation、Session、Platform 的目录与程序集边界。

制作一个 FighterDefinitionSO、一个 CombatMoveSO 和一个 ReactionProfileSO，引用一名角色的 Idle、Move、Punch、Hit、Knockdown、Death Clip。

实现 AttackState 与 HitReactionState，使用 AnimancerFacade 的全身播放、AddCallback 与结束回调。

将命中盒、伤害、击退和受击 Clip 选择接入 HealthArbiter，不直接操作 Animator。

建立源项目与目标项目的一对一录屏验证用例：待机、移动、单拳、受击、击倒、死亡。

通过后再开始批量转换 AttackSet、ReactionSet、GrabSet 和 Weapons 数据。

# 17 结论与决策

本迁移应按“先战斗内核、后内容批量化、最后平台层”的顺序推进。目标框架的 AnimancerFacade 与状态机能力已经覆盖源 Animator Controller 的角色动画需求；真正决定质量的是战斗状态权威、动作优先级、关键帧时间线和物理位移的重新定义。

项目启动后，第一项交付应是单角色对单敌人的可玩垂直切片。该切片通过验收后，所有剩余角色、招式、武器、抓取和关卡内容都将变成可配置的数据迁移工作，而不是继续扩张 Animator 状态机。

# 附录 A 源项目到目标模块映射

| 源脚本/资产 | 目标模块 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| CharacterControl | Fight Core + Combat Resolver + Interaction | 拆分移动、攻击、受击、武器、抓取、搬运职责；禁止原样复制。 |
| PlayerControl | FightInputAdapter | 将 ControlFreak 输入翻译到 AwCon InputData 与 Intent。 |
| EnemyControl | FightEnemyBrain | 保留决策参数，输出 Intent，不直接调用动画。 |
| AttackO / AttackSet | CombatMoveSO / ComboDefinitionSO | 逐个动作映射 Clip、命中盒、时序、优先级。 |
| ReactionSet | ReactionProfileSO | 按受击条件选择反应动作。 |
| GrabSet / GrabAnimations | GrappleDefinitionSO | 建立攻击者/被抓者同步动作和释放规则。 |
| Weapons | FightWeaponDefinitionSO + Runtime Weapon | 对接现有 Inventory 与 EquipmentDriver。 |
| AnimationEvents | CombatTimelineDispatcher | 迁移为代码注册的时间线事件。 |
| Animator Controller 与 StateMachineBehaviour | 无 | 不迁移；以 C# State 与 Animancer 回调替换。 |